**Hrubieszów, dn. 25.06.2024 r.**

**Zapytanie ofertowe**

**Nr RPOZ/4/2024**

*Zamówienie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.*

**I. ZAMAWIAJĄCY**

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Moniatyczach,

Moniatycze 83, 22-500 Hrubieszów

Tel.: 607886141

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: Remont organów kościelnych w Moniatyczach.

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu gruntownej renowacji szafy organowej i prospektu oraz renowacji podłogi w kościele w Moniatyczach, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Lubelskiego pod nr A/85, należącym do Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła.

Prace zostaną przeprowadzone na obiekcie z drugiej połowy XIX w., zbudowanym w stylu neobarokowym, wykonanym z drewna polichromowanego ze złoconymi detalami. Prospekt trójosiowy, główna oś symetrii podkreślona półokrągłym bębnem. Skrajne osie podkreślone trójkątnymi ryzalitami. Nad polami piszczałkowymi umieszczono ażurowe kotary. Szafa ujęta jest parą ażurowych złoconych uszaków. W poziomach szafa składa się z cokołu partii środkowej i ozdobnego gzymsu wieńczącego ją od góry.

Obiekt jest zniszczony i zabrudzony na skutek akumulacji kurzu z powietrza. Uszkodzeniom uległy wszystkie warstwy technologiczne obiektu. Obecnie szafa posiada wtórną warstwę malarską (widoczne w odpryskach warstwy wcześniejsze) oraz partie złocone wykonane szlagmetalem. Malatura w wielu miejscach jest pouszkadzana mechanicznie, widoczne są liczne odpryski i przetarcia oraz wyryte inskrypcje. Drewno, z którego wykonano szafę jest osłabione żerowaniem larw ksylofagów (głównie kołatków). Konstrukcja szafy jest rozchwiana i osłabiona. Spowodowane jest to osłabieniem połączeń stolarskich wynikających z pracy drewna oraz intensywnego użytkowania obiektu. Konstrukcja wymaga napraw stolarskich lub/ i wymiany niektórych elementów na dolnej desce przy klawiaturze pedałowej. Filongi stanowiące wypełnienie ramiakowej konstrukcji obiektu również wymagają napraw stolarskich.

Celem prac konserwatorskich będzie zabezpieczenie obiektu przed dalszą destrukcją. Obiektowi należy przywrócić jego najważniejszą funkcję, jaką jest odpowiednia obudowa instrumentu i umożliwienie prawidłowego serwisowania oraz strojenia organów.

Zakres prac obejmuje następujące czynności, określone w programie prac konserwatorskich, zatwierdzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w obiekcie kościoła parafialnego, położonego na działce nr 250 w miejscowości Moniatycze, gmina Hrubieszów:

1. wykonanie dokumentacji fotograficznej;
2. demontaż instrumentu wykonany przez organmistrza;
3. demontaż szafy organowej i przewiezienie jej do warsztatu;
4. delikatne oczyszczenie desek podłogi i poddanie ich dezynsekcji;
5. oczyszczenie powierzchni z kurzu i powierzchniowych zabrudzeń;
6. dezynsekcja przez pędzlowanie;
7. wykonanie odkrywek stratygraficznych na elementach frontu i boków szafy i ustalenie pierwotnej/ najstarszej kolorystyki obiektu oraz na dekoracjach snycerskich i ustalenie pierwotnych rozwiązań pozłotniczych. Przeprowadzenie prób i dobranie optymalnej metody usuwania warstw wtórnych;
8. naprawy stolarskie konstrukcji szafy – klejenie, flekowanie ubytków;
9. rekonstrukcja brakujących filongów;
10. uzupełnienie ubytków drewna. Opracowanie powierzchni uzupełnień;
11. wykonanie złoceń w technice i technologii zgodnej z oryginałem;
12. założenie izolacji na warstwach polichromowanych np. werniksem damarowym;
13. wykonanie rekonstrukcji warstw malarskich w technikach uzgodnionych w WUOZ (proponuje się zastosowanie dobrej jakości farb alkidowych) z pozostawieniem świadków najlepiej zachowanych partii polichromii;
14. pomalowanie obiektu na kolor zbliżony do kolorystyki ołtarza głównego;
15. montaż szafy organowej na chórze kościoła;
16. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Kod CPV:

45453100-8 – Roboty renowacyjne

37311300-4 – Organy muzyczne

92521220-7 – Usługi ochrony eksponatów

45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

**III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 15 grudnia 2025 r.

**IV. OKRES GWARANCJI**

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace, na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

**V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Cena złożonej oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatki i ewentualne opłaty.

**V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia.

2. Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. :

- posiadają uprawnienia do prac przy zabytkowych instrumentach w formie państwowego dyplomu ukończenia studiów w kierunku konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej od co najmniej 8 lat przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia oferent dostarczy kopię dyplomu.

b) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.:

- w ciągu ostatnich 5 lat ukończyli co najmniej 4 prace polegające na prawidłowym przeprowadzeniu generalnego remontu i renowacji co najmniej 4 szaf organowych lat 1850 – 1920 wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków, a prace zostały potwierdzone przez Urząd Ochrony Zabytków.

W celu potwierdzenia oferent dostarczy dokumenty potwierdzające dokonanie odbioru konserwatorskiego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie takich prac, wydanego przez przedstawicieli WUOiKZ.

3. Oferta wykonawcy, który nie będzie spełniał warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucona.

**VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Moniatyczach, Moniatycze 83, 22-500 Hrubieszów.
2. Termin składania ofert: do 26 lipca 2024 r. do godz. 14:00. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone bez rozpatrywania.
3. Forma składania ofert: pisemna na formularzu ofertowym zamieszczonym jako załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.
4. Załączniki, składane wraz z ofertą (np. referencje) w postaci kopii, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez oferenta.

**VII. OCENA OFERT**

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

**VIII. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

**IX. UWAGI KOŃCOWE**

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Moniatyczach do zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.

**X. ZAŁĄCZNIKI**

1. Wzór formularza ofertowego.

2. Projekt umowy.

ZAMAWIAJĄCY:

Proboszcz Parafii

Ks. Jan Semeniuk